São Paulo, 19 de Maio de 2020.

À

At. Srs. Rafael Custódio.

**Ref.: Desenvolvimento De Web Site Para Contabilidade.**

Prezado Rafael,

Conforme acordado, segue a formalização das condições técnicas / comerciais acordadas para o projeto em referência.

Estou à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**Hélio de Jesus Paiva**  
[hjppaiva@yahoo.com.br](mailto:hjppaiva@yahoo.com.br)

|  |
| --- |
| **Escopo** |

|  |
| --- |
| **Descrição do Projeto** |

**Introdução**

Rafael Custódio decidiu desenvolver um sistema web para oferecer aos seus clientes da contabilidade e assim fornecer mais autonomia e facilidade nos serviços oferecidos.

|  |
| --- |
| **Escopo dos Serviços** |

O Webmaster Hélio Paiva realizará os seguintes serviços (Macro).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Requisito** | **Duração (Horas)** | **Período** | **Valor (R$)** |
| 01 | Desenvolvimento do front end | 15 |  | 375,00 |
| 02 | Desenvolvimento Banco de Dados | 33 |  | 825,00 |
| 03 | Desenvolvimento Regras de Negócio | 72 |  | 1.800,00 |
| Total |  | 120 |  | 3.000 |

Serviços detalhados.



|  |
| --- |
| **Condições Comerciais** |

**Investimento**

Para os serviços descrito acima, o investimento total será de **R$ 3.000,00** **(Três mil reais).**

|  |
| --- |
| **Condições de Pagamento** |

O valor deverá ser pago em 3 parcelas, conforme a seguir:

* - 33%, no ato da aprovação desta proposta;
* - 33% 30 dias após o pagamento da primeira parcela;
* - 34%, no término dos trabalhos.

|  |
| --- |
| **Outras Considerações** |

**Despesas do Projeto**

Ainda não foi definido o endereço e local de hospedagem do site.

|  |
| --- |
| **Responsabilidade do Cliente** |

Rafael Custódio

|  |
| --- |
| **Validade Desta Proposta** |

**Esta proposta tem validade até o dia 01/06/2020.**